АДМИНИСТРАЦИЯ

КУТЕЙНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 марта 2022                                                  № 46                                            сл. Кутейниково

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Кутейниковского сельского поселения

# «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2021 год

В соответствии  с постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 05.10.2018 № 103 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Кутейниковского сельского поселения», Администрация Кутейниковского сельского поселения

постановляет:

# 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2021 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Кутейниковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Кутейниковского сельского поселения                                         М.А. Карпушин

- Постановление вносит

- сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации Кутейниковского

сельского поселения

от 31.03.2022 № 46

Отчет

о реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2021 год

- Результаты реализации

Ответственным исполнителем муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее - Муниципальная программа) является Администрация Кутейниковского сельского поселения.

Подпрограммы Муниципальной программы:

- - Энергосбережение  Кутейниковского сельского поселения;

- - Обеспечение реализации требований повышения энергоэффективности, в соответствии с паспортами энергосбережения муниципальных бюджетных учреждений.

Основными целями Муниципальной программы являются:

- улучшение качества жизни населения Кутейниковского сельского поселения за счет перехода экономики Кутейниковского сельского поселения, бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов при производстве, передаче, потреблении;

- обеспечение повышения энергоэффективности на территории Кутейниковского сельского поселения за счет организации процесса комплексного энергосбережения.

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2021 году   424,2 тыс. рублей.

  - Результаты реализации подпрограммы 1

«Энергосбережение Кутейниковского сельского поселения»

Основной целью подпрограммы «Энергосбережение Кутейниковского сельского поселения» является стимулирование технологической модернизации экономики и формирования бережливой модели энергопотребления.

Для достижения основной цели и запланированных целевых индикаторов и показателей в 2021 году решались следующие задачи подпрограммы:

- сокращение в сопоставимых условиях расходов бюджета на оплату коммунальных услуг;

- снижение объема потребления энергетических ресурсов (электрическая энергия,  природный газ) в жилищном фонде поселения;

На реализацию подпрограммы «Энергосбережение Кутейниковского сельского поселения» на 2021 год средства не предусмотрены. Поведены мероприятия по установке и замене энергосберегающих светильников уличного освещения в количестве 88 штук на территории  Кутейниковского сельского поселения.

  - Результаты реализации подпрограммы 2

«Обеспечение реализации требований повышения энергоэффективности, в соответствии с паспортами энергосбережения муниципальных бюджетных учреждений»

Основной целью подпрограммы является обеспечение повышения энергоэффективности муниципальных бюджетных учреждений на территории  Кутейниковского сельского поселения за счет реализации требований паспортов энергосбережения.

Для достижения основной цели и запланированных целевых индикаторов и показателей подпрограммы в 2021 году решались следующие задачи подпрограммы:

- обеспечение внедрения новых технологий и технических мероприятий в области энергоэффективности и энергосбережения;

- развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности;

В 2021 году денежные средства на реализацию мероприятий, предусмотренных  подпрограммой 2  не предусмотрены.

  - Оценка эффективности Муниципальной программы

Результаты реализации Муниципальной программы отслеживаются через систему целевых индикаторов и их показателей, установленных в Приложении № 1 к Муниципальной программе.

Всего Муниципальной программой предусмотрено 9 показателей, из которых выполненными считаются 4 показателя.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Муниципальной программы за 2021 год представлены в таблице № 1.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2021 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Кутейниковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем потребляемой электрической энергии в натуральном выражении | кВтч | 6 878 237,0 | 6 878 237,0 | 6 878 237,0 |  |
| 2. | Объем потребляемой тепловой энергии в натуральном выражении | Гкал | 1 003,0 | 1 003,0 | 1 003,0 |  |
| 3. | Объем потребляемой воды в натуральном выражении | Куб. м | 1 100 | 1 100 | 1 100 |  |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение Кутейниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля объемов электрической энергии потребляемой муниципальными бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой муниципальными бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются расчетным способом | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2. | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой муниципальными бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой муниципальными бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются расчетным способом | процентов | 96,5 | 96,9 | 96,9 |  |
| 1.3. | Доля объемов воды, потребляемой муниципальными бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой муниципальными бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются расчетным способом | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.4. | Доля объемов природного газа, потребляемого муниципальными бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого муниципальными бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются расчетным способом | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.5. | Доля муниципальных бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета, в общем объеме муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | процентов | 100 | 100 | 100 |  |

Сведения о результатах оценки

бюджетной эффективности реализации Муниципальной программы

Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет:

424,2/446,2 = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

- Таблица 2

Сведения

об использовании средств бюджета Кутейниковского сельского поселения на реализацию

муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2020год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Энергоэффективность и развитие энергетики» | всего | 446,2 | 424,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Местный бюджет | 446,2 | 424,2 |
| Подпрограмма 1 | «Энергосбережение Кутейниковского сельского поселения» | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1 | Проведение обязательного энергетического обследования | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2 | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | всего | 446,2 | 424,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Местный бюджет | 446,2 | 424,2 |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение реализации требований повышения энергоэффективности, в соответствии с паспортами энергосбережения муниципальных бюджетных учреждений | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1 | Включение энергосберегающего режима работы оргтехники | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2 | Замена деревянных окон на металлопластиковые | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |

- Результаты реализации основных мероприятий

  - Результаты реализации основных мероприятий подпрограммы

«Энергосбережение Кутейниковского сельского поселения»

В отчетном периоде основное мероприятие 1.1. «Проведение обязательного энергетического обследования» не проводилось;

Основное мероприятие 1.2. «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов»

- поведены мероприятия по установке и замене энергосберегающих светильников уличного освещения в количестве 88 штук на территории  Кутейниковского сельского поселения.

  - Результаты реализации основных мероприятий подпрограммы

«Обеспечение реализации требований повышения энергоэффективности в соответствии с паспортами энергосбережения муниципальных бюджетных учреждений»

Бюджетом муниципального образования «Кутейниковское сельское поселение» на 2021 год средства на реализацию подпрограммы 2 не предусмотрены.

- Таблица 3

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Кутейниковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2021 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение Кутейниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Проведение обязательного энергетического обследования | Администрация Кутейниковского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Отдел по Администрация Кутейниковского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Снижение объема электрической энергии, потребляемой бюджетными учреждениями | Снизился объем потребления энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации требований повышения энергоэффективности в соответствии с паспортами энергосбережения муниципальных бюджетных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 2.1. Включение энергосберегающего режима работы оргтехники | Администрация Кутейниковского сельского поселения Муниципальные бюджетные учреждения | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.2. Замена деревянных окон на металлопластиковые | Администрация Кутейниковского сельского поселения Муниципальные бюджетные учреждения | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  |