ПРОЕКТ

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКИЙ РАЙОН

 СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

 КУТЕЙНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ПЯТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

 2023 год № сл. Кутейниково

**Об утверждении плана-графика**

**выполнения работ в 2023 году по ремонту и содержанию**

**автомобильных дорог общего пользования местного значения**

Согласно Соглашению № 5 от 05.08.2022 года между Администрацией Родионово-Несветайского района и Администрацией Кутейниковского сельского поселения о передаче осуществления части полномочий в области дорожной деятельности, в соответствии с [Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ](http://li.ru/go?www.vlc.ru/law/07_05_2009_131fz.rtf) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования "Кутейниковское сельское поселение», Собрание депутатов Кутейниковского сельского поселения,

РЕШИЛО:

1. Утвердить план-график выполнения работ в 2023 году по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Кутейниковское сельское поселение» согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте Кутейниковского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению, социальной политике и охране общественного порядка и главу Администрации Кутейниковского сельского поселения М.А.Карпушина.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Собрания депутатов - глава Кутейниковского сельского поселения |  |  Т.И. Дудниченко |

Приложение

к решению Собрания депутатов

Кутейниковского сельского поселения

 «Об утверждении плана-графика

выполнения работ в 2023 году по ремонту и содержанию

автомобильных дорог общего пользования местного значения»

**ПЛАН-ГРАФИК**

**Выполнения работ в 2023 году по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Кутейниковское сельское поселение».**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок проведения |
| 1 | Механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью | Администрация Кутейниковского сельского поселения. | 1 квартал, 4 квартал 2023 года |
| 2 | Установка дорожных знаков в сл. Кутейниково, х. Каменный Брод | Администрация Кутейниковского сельского поселения. | до 2 квартала 2023 года |
| 3 | Вырубка деревьев и кустарника с уборкой и утилизацией порубочных остатков | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 2 -3 квартал 2023 года |
| 4 | Ямочный ремонт автомобильной дороги в сл. Кутейниково, ул. Булановой (1,2 км), пер. Кирова (0,5 км), отсыпка щебнем прилегающей территории Булановой 9 (заявление от директора школы) | Администрация Кутейниковского сельского поселения | до 4 квартала 2023 года |
| 5 | Ямочный ремонт автомобильной дороги в х. Каменный Брод, ул. Первомайская (0,8 км.) | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 4 квартала 2023 года (при наличии денежных средств) |