АДМИНИСТРАЦИЯ

КУТЕЙНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 октября 2024год № 177 сл. Кутейниково

О внесении изменений в постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 30.10.2018 г. № 134

В целях обеспечения реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» Администрация Кутейниковского сельского поселения **постановляет:**

1.Внести в приложение № 1 постановления Администрации Кутейниковского сельского поселения от 30.10.2018 г. № 134 «Об утверждении муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения для составления проекта бюджета поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Жмурко Е.В.

Глава Администрации

Кутейниковского сельского поселения М.А. Карпушин

постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Кутейниковского сельского поселения от 23.10.2024г. № 177

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление

Администрации Кутейниковского сельского поселения от 30.10.2018 № 134 «Об утверждении муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

1. В преамбуле слова «от 05.10.2018 № 103» заменить словами «от  30.08.2024 № 139».

2. Приложение № 1 изложить в редакции:

«Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Кутейниковского

сельского поселения

от 30.10.2018 № 134

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
Кутейниковского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

муниципальной программы

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

1. Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

Муниципальная программа Кутейниковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее также – Муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере энергосбережения, энергетики.

Наблюдается высокий уровень износа электрических сетей. Требуется выполнение работ по замене, модернизации, внедрение новых энергосберегающих технологий.

Административные объекты Кутейниковского сельского поселения, находящиеся в муниципальной собственности. Большая часть данных объектов находится в удовлетворительном техническом состоянии. Вместе с тем, для поддержания их в нормальном состоянии требуется регулярное проведение ремонтных работ и модернизация инженерных коммуникаций.

Значительное содействие в данном направлении может оказать реализация энергосберегающих мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Энергоэффективность и  развитие энергетики».

Реализация мер по повышению энергетической эффективности позволит задействовать указанный потенциал и обеспечить рост таких ключевых отраслей экономики, как инфраструктурное развитие Кутейниковского сельского поселения.

При существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования дальнейшие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной

политики в сфере реализации муниципальной программы

Муниципальная программа направлена на обеспечение достижения приоритетов и целей муниципальной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года.

Основными приоритетами в сфере энергосбережения Кутейниковского сельского поселения являются: повышение качества жизни населения путем улучшения экологической ситуации в Кутейниковском сельском поселении за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основными приоритетами в сфере энергетики Кутейниковского сельского поселения является снижение степени износа и технологической отсталости инженерно-энергетической инфраструктуры, в частности, сетей электроснабжения.

Целями муниципальной программы являются:

стимулирование энергосбережения, обеспечивающее, в том числе снижение объемов потребления тепловой энергии, потребленной муниципальными учреждениями к 2030 году не менее чем на 10 процентов в сравнении с 2019 годом.

3. Сведения о взаимосвязи

со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Российской Федерации

Цели и задачи муниципальной политики в сфере энергоэффективности и развитии энергетики отражены в следующих стратегических документах:

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 09.09.2023 № 1473 «Об утверждении комплексной муниципальной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 321 «Об утверждении муниципальной программы Российской Федерации «Развитие энергетики»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.08.2021 № 2290-р «Об утверждении Концепции по развитию производства и  использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 328 «Об утверждении муниципальной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 № 1523-р «Об Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 г.»;

постановление Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года».

4. Задачи муниципального

управления, способы их эффективного

решения в сфере реализации муниципальной программы

В целях достижения установленных приоритетов и целей муниципальной политики в области энергоэффективности и развитии энергетики муниципальной программой определены следующие основные задачи:

повышение надежности электрических сетей и увеличение уровня освещенности улично-дорожной сети;

оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов муниципальных учреждений.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Куратор муниципальной программы | – | Карпушин Максим Алексеевич, Глава Администрации Кутейниковского сельского поселения |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Василенко Татьяна Владимировна, специалист 1 категории по вопросам ЧС, пожарной безопасности, архивной работе, ЖКХ) |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | – | этап I: 2019 – 2024 годы;  этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | – | стимулирование энергосбережения, обеспечивающее, в том числе снижение объемов потребления тепловой энергии, потребленной муниципальными учреждениями к 2030 году не менее чем на 10 процентов в сравнении с 2019 годом |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | – | 1 588,4 тыс. рублей, в том числе:  этап I – 1 259,4 тыс. рублей;  этап II – 340,0 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Российской Федерации | – | Муниципальная программа Российской Федерации:  Муниципальная программа Российской Федерации «Развитие энергетики», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 321;  Муниципальная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 328 |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/  убывания | Единица изме-  рения  (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Документ | Ответственный  за достижение показателя | Связь  с показателями национальных целей | Информа-  ционная  система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 год  справочно |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Стимулирование энергосбережения,  обеспечивающее, в том числе снижение объемов потребления тепловой энергии, потребленной муниципальными учреждениями  к 2030 году не менее чем на 10 процентов в сравнении с 2019 годом» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Объем потребляемой электрической энергии в натуральном  выражении | МП | возрастание | тыс киловатт\*часов | ведомст-  венный | 6908230,0 | 2023 | 6908230,0 | 6908230,0 | 6908230,0 | 6908230,0 | стратегия социально-  экономи-  ческого развития Ростовской области  на период  до 2030 года | Администрация Кутейниковского сельского поселения | – | отсутствует |

\* Показатель будет уточняться по итогам мониторинга в 2024 году.

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – Муниципальная программа

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов  от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплексы процессных мероприятий | | | |
| 1.1.Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение Кутейниковского сельского поселения»  Ответственный за реализацию: Администрация Кутейниковского сельского поселения.  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | |
| 2.1.1. | Задача 1. Обеспечена оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов муниципальных учреждений | обеспечение расчетов бюджетных учреждений  за потребляемые объемы энергетических ресурсов  по приборам учета | объем тепловой энергии, потребленной  и муниципальными учреждениями Кутейниковского сельского поселения |
| 2.1.2. | Задача 2. Увеличено количество муниципальных учреждений, в которых реализуются мероприятия программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | объем тепловой энергии, потребленной  и муниципальными учреждениями Кутейниковского сельского поселения |
| 2.2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации требований повышения  энергоэффективности, в соответствии с паспортами энергосбережения муниципальных бюджетных учреждений Кутейниковского сельского поселения»  Ответственный за реализацию: министерство промышленности и энергетики Ростовской области.  Срок реализации: 2024 – 2030 годы | | | |
| 2.2.1. | Задача 1. Обеспечена деятельность Администрации Кутейниковского сельского поселения | исполнение бюджетных назначений по мероприятиям муниципальной программы, составление  топливно-энергетического баланса Кутейниковского сельского поселения | объем тепловой энергии, потребленной  и муниципальными учреждениями Кутейниковского сельского поселения |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы,  структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Кутейниковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики», в том числе: | 30,0 | 30,0 | 70,0 | 340,0 |
| бюджет поселения (всего), из них: | 30,0 | 30,0 | 70,0 | 340,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение Кутейниковского сельского поселения» (всего), в том числе: | 30,0 | 30,0 | 70,0 | 340,0 |
| бюджет поселения (всего), из них: | 30,0 | 30,0 | 70,0 | 340,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации требований повышения  энергоэффективности, в соответствии с паспортами энергосбережения муниципальных бюджетных учреждений Кутейниковского сельского поселения» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Энергосбережение Кутейниковского сельского поселения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | – | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Василенко Татьяна Владимировна, специалист 1 категории по вопросам ЧС, пожарной безопасности, архивной работе, ЖКХ) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Кутейниковского сельского поселения | – | Муниципальная программа Кутейниковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Ответственный  за достижение показателя | Информа-  ционная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 год справочно |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий  «Обеспечена оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов муниципальных учреждений» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель. Доля муниципальных учреждений, в которых расчеты  за потребление энергетических ресурсов осуществляются на основании показаний приборов учета, от общего количества муниципальных учреждений на территории Кутейниковского сельского поселения (имеющих техническую возможность их установки) | возрастание | | МП | единиц | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Кутейниковского сельского поселения | отсутствует |
| 1.2. | Показатель. Количество муниципальных учреждений, в которых расчеты  за потребление энергетических ресурсов и воды осуществляются на основании показаний приборов учета (имеющих техническую возможность их установки),  в том числе подведомственных: | возрастание | | МП | единиц | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | Администрация Кутейниковского сельского поселения | отсутствует |
| 1.2.1. | Администрации Кутейниковского сельского поселения |  | |  |  | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация Кутейниковского сельского поселения |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Увеличено количество государственных  учреждений, в которых реализуются мероприятия программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Показатель. Количество муниципальных учреждений, сотрудники которых проинформированы  об энергосберегающих мероприятиях  и о способах энергосбережения  и повышения энергетической эффективности, в том числе: | возрастание | МП | | единиц | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | Администрация Кутейниковского сельского поселения | отсутствует |
| 2.1.1. | Администрации Кутейниковского сельского поселения |  |  | |  | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация Кутейниковского сельского поселения |
| 2.2. | Показатель. Количество муниципальных учреждений, в которых разработаны программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | возрастание | МП | | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация Кутейниковского сельского поселения | отсутствует |

\* Значение показателей будет уточняться в 2024 году.

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – Муниципальная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

2.1. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель комплекса  процессных мероприятий | Уровень пока-зателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  года |
| ян-варь | фев-раль | март | ап-рель | май | июнь | июль | август | сен-тябрь | ок-тябрь | ноябрь |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена оснащенность  приборами учета используемых энергетических ресурсов муниципальных учреждений» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля муниципальных учреждений,  в которых расчеты за потребление энергетических ресурсов осуществляются на основании показаний приборов учета, от общего количества муниципальных учреждений на территории Кутейниковского сельского поселения (имеющих техническую возможность их установки) | | МП | единиц | | | – | – | – | – | – | | – | | – | – | | – | – | – | 100 |
| 1.2. | Количество муниципальных учреждений,  в которых расчеты за потребление энергетических ресурсов осуществляются на основании показаний приборов учета (имеющих техническую возможность их установки) | | МП | единиц | | | – | – | – | – | – | | – | | – | – | | – | – | – | 2\* |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Увеличено количество государственных  учреждений, в которых реализуются мероприятия программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество муниципальных учреждений, сотрудники которых проинформированы  об энергосберегающих мероприятиях  и о способах энергосбережения и повыше-ния энергетической эффективности | МП | | | единиц | – | | – | – | – | | – | | – | – | – | – | | – | – | 2\* |
| 2.2. | Количество муниципальных учреждений,  в которых разработаны программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | МП | | | единиц | – | | – | – | – | | – | | – | – | – | – | | – | – | 2\* |
| 2.3. | Количество муниципальных учреждений,  в которых реализуются мероприятия программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности | МП | | | единиц | – | | – | – | – | | – | | – | – | – | – | | – | – | 2\* |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – Муниципальная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата  по годам реализации | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена  оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов муниципальных учреждений» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.  Установлены/заменены приборы учета потребляемых энергоресурсов в муниципальных учреждениях | приобретение товаров,  работ и услуг | получение фактических значений для расчетов бюджетных учреждений  за потребляемые объемы энергетических ресурсов | единиц | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Увеличено количество муниципальных  учреждений, в которых реализуются мероприятия программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности» | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2. Приобретено энергосберегающее оборудование и материалы  в муниципальных учреждениях | приобретение товаров, услуг | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | единиц | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 |

\* Показатель будет уточняться по итогам мониторинга.

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

МП – Муниципальная программа.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| №  п/п | Наименование комплекса процессных  мероприятий, мероприятия (результата),  источник финансового обеспечения | Код бюджетной  классификации расходов | Объем расходов  по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий  «Энергосбережение Кутейниковского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 30,0 | 30,0 | 70,0 | 340,0 |
| бюджет поселения | 30,0 | 30,0 | 70,0 | 340,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1  «Заменены лампы накаливания и других неэффективных элементов системы освещения, в том числе светильники, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов)» (всего), в том числе: | Х | 30,0 | 30,0 | 70,0 | 340,0 |
| бюджет поселения (всего), из них: | Х | 30,0 | 30,0 | 70,0 | 340,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) 2  «Проведено обязательное энергетическое обследование» (всего),  в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения (всего), из них: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\* Объем финансирования уточняется при плановом годе реализации мероприятий.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия  (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (наименование исполнительного органа Кутейниковского сельского поселения, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид  подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача «Заменены лампы накаливания и других неэффективных элементов системы освещения, в том числе светильники, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов)» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1  «Установлены/заменены приборы учета потребляемых энергоресурсов в муниципальных учреждениях» | Х | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Василенко Татьяна Владимировна, специалист 1 категории по вопросам ЧС, пожарной безопасности, архивной работе, ЖКХ) | Х | информационная  система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1  «Заключение контракта» | 29 марта 2025 г. | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Василенко Татьяна Владимировна, специалист 1 категории по вопросам ЧС, пожарной безопасности, архивной работе, ЖКХ) | контракт | Х |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2  «Выполнение работ по установке/замене приборов учета потребляемых энергоресурсов и воды» | 28 июня 2025 г. | акт выполненных работ | Х |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3  «Мониторинг выполнения работ по приемке завершенных работ» | 30 сентября 2025 г. | информационно-аналитическая справка | Х |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4  «Мониторинг перечисления бюджетных средств» | 27 декабря 2025 г. | информационно-аналитическая справка | Х |
| 2. Задача «Увеличено количество муниципальных учреждений,  в которых реализуются мероприятия программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности» | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2  «Приобретено энергосберегающее оборудование и материалы в муниципальных учреждениях» | Х | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Василенко Татьяна Владимировна, специалист 1 категории по вопросам ЧС, пожарной безопасности, архивной работе, ЖКХ) | Х | информационная  система отсутствует |
| 2.2. | Контрольная точка 2.1  «Включение закупки в план закупок» | 29 марта 2025 г. | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Василенко Татьяна Владимировна, специалист 1 категории по вопросам ЧС, пожарной безопасности, архивной работе, ЖКХ) | реестр закупок | Х |
| 2.3. | Контрольная точка 2.2  «Заключение контракта» | 28 июня 2025 г. | контракт | Х |
| 2.4. | Контрольная точка 2.3  «Мониторинг выполнения работ по поставкам товара» | 30 сентября 2025 г. | информационно-аналитическая справка | Х |
| 2.5. | Контрольная точка 2.4  «Мониторинг перечисления бюджетных средств» | 27 декабря 2025 г. | информационно-аналитическая справка | Х |
| 3. Задача «Обеспечена оснащенность  приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды государственных учреждений» | | | | | |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 1  «Установлены/заменены приборы учета потребляемых энергоресурсов и воды в муниципальных учреждениях» | Х | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Василенко Татьяна Владимировна, специалист 1 категории по вопросам ЧС, пожарной безопасности, архивной работе, ЖКХ) | Х | информационная система отсутствует |
| 3.2. | Контрольная точка 1.1  «Мониторинг выполнения работ по заключению контрактов» | 31 марта 2026 г. | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Василенко Татьяна Владимировна, специалист 1 категории по вопросам ЧС, пожарной безопасности, архивной работе, ЖКХ) | информационно-аналитическая справка | Х |
| 3.3. | Контрольная точка 1.2  «Мониторинг выполнения работ по установке/замене приборов учета потребляемых энергоресурсов и воды» | 30 июня 2026 г. | информационно-аналитическая справка | Х |
| 3.4. | Контрольная точка 1.3  «Мониторинг выполнения работ по приемке завершенных работ» | 30 сентября 2026 г. | информационно-аналитическая справка | Х |
| 3.5. | Контрольная точка 1.4  «Мониторинг перечисления бюджетных средств» | 26 декабря 2026 г. | информационно-аналитическая справка | Х |
| 4. Задача «Увеличено количество муниципальных учреждений,  в которых реализуются мероприятия программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности» | | | | | |
| 4.1. | Мероприятие (результат) 2  «Приобретено энергосберегающее оборудование и материалы в муниципальных учреждениях» | Х | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Василенко Татьяна Владимировна, специалист 1 категории по вопросам ЧС, пожарной безопасности, архивной работе, ЖКХ) | Х | информационная  система отсутствует |
| 4.2. | Контрольная точка 2.1  «Мониторинг выполнения работ по включению закупки в план закупок» | 31 марта 2026 г. | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Василенко Татьяна Владимировна, специалист 1 категории по вопросам ЧС, пожарной безопасности, архивной работе, ЖКХ) | информационно-аналитическая справка | Х |
| 4.3. | Контрольная точка 2.2  «Мониторинг выполнения работ по заключению контрактов» | 30 июня 2026 г. | информационно-аналитическая справка | Х |
| 4.4. | Контрольная точка 2.3  «Мониторинг выполнения работ по поставкам товара» | 30 сентября 2026 г. | информационно-аналитическая справка | Х |
| 4.5. | Контрольная точка 2.4  «Мониторинг перечисления бюджетных средств» | 26 декабря 2026 г. | информационно-аналитическая справка | Х |
| 5. Задача «Обеспечена оснащенность приборами учета  используемых энергетических ресурсов и воды муниципальных учреждений» | | | | | |
| 5.1. | Мероприятие (результат) 1  «Установлены/заменены приборы учета потребляемых энергоресурсов и воды в муниципальных учреждениях» | Х | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Василенко Татьяна Владимировна, специалист 1 категории по вопросам ЧС, пожарной безопасности, архивной работе, ЖКХ) | Х | информационная  система отсутствует |
| 5.2. | Контрольная точка 1.1  «Мониторинг выполнения работ по заключению контрактов» | 31 марта 2027 г. | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Василенко Татьяна Владимировна, специалист 1 категории по вопросам ЧС, пожарной безопасности, архивной работе, ЖКХ) | информационно-аналитическая справка | Х |
| 5.3. | Контрольная точка 1.2  «Мониторинг выполнения работ по установке/замене приборов учета потребляемых энергоресурсов и воды» | 30 июня 2027 г. | информационно-аналитическая справка | Х |
| 5.4. | Контрольная точка 1.3  «Мониторинг выполнения работ по приемке завершенных работ» | 30 сентября 2027 г. | информационно-аналитическая справка | Х |
| 5.5. | Контрольная точка 1.4  «Мониторинг перечисления бюджетных средств» | 25 декабря 2027 г. | информационно-аналитическая справка | Х |
| 6. Задача «Увеличено количество муниципальных учреждений,  в которых реализуются мероприятия программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности» | | | | | |
| 6.1. | Мероприятие (результат) 2  «Приобретено энергосберегающее оборудование и материалы в муниципальных учреждениях» | Х | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Василенко Татьяна Владимировна, специалист 1 категории по вопросам ЧС, пожарной безопасности, архивной работе, ЖКХ) | Х | информационная система отсутствует |
| 6.2. | Контрольная точка 2.1  «Мониторинг выполнения работ по включению закупки в план закупок» | 31 марта 2027 г. | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Василенко Татьяна Владимировна, специалист 1 категории по вопросам ЧС, пожарной безопасности, архивной работе, ЖКХ) | информационно-аналитическая справка | Х |
| 6.3. | Контрольная точка 2.2  «Мониторинг выполнения работ по заключению контрактов» | 30 июня 2027 г. | информационно-аналитическая справка | Х |
| 6.4. | Контрольная точка 2.3  «Мониторинг выполнения работ по поставкам товара» | 30 сентября 2027 г. | информационно-аналитическая справка | Х |
| 6.5. | Контрольная точка 2.4  «Мониторинг перечисления бюджетных средств» | 25 декабря 2027 г. | информационно-аналитическая справка | Х |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Проведено обязательное энергетическое обследование»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» | – | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Василенко Татьяна Владимировна, специалист 1 категории по вопросам ЧС, пожарной безопасности, архивной работе, ЖКХ) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Кутейниковского сельского поселения | – | Муниципальная программа Кутейниковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Ответственный  за достижение показателя | Информа-  ционная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 год справочно |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача «Обеспечена деятельность министерства промышленности и энергетики Кутейниковского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель.  Количество проведенных анализов производства и потребления топливно- энергетических ресурсов в Кутейниковском сельском поселении | возрастание | МП | единиц | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Василенко Татьяна Владимировна, специалист 1 категории по вопросам ЧС, пожарной безопасности, архивной работе, ЖКХ) | отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

ГП – Муниципальная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

2.1. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

| №  п/п | Показатель комплекса  процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Задача «Обеспечена деятельность  министерства промышленности и энергетики Кутейниковского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель. Количество проведенных анализов производства и потребления топливно-энергетических ресурсов  в Кутейниковском сельском поселении | МП | единиц | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |

Примечание.

Используемые сокращения:

ГП – Муниципальная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 справка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Задача «Обеспечена деятельность  Администрации Кутейниковского сельского поселения» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 2  «Разработан топливно-  энергетический баланс  Кутейниковского сельского поселения» | осуществление текущей деятельности | в целях оценки потребности в топливно-энергетических ресурсах региона разработка и утверждение топливно-  энергетического баланса поселения | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – Муниципальная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

# 4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса  процессных мероприятий, мероприятия  (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Проведено обязательное энергетическое обследование» (всего),  в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1. «Разработан топливно-энергетический баланс Кутейниковского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия  (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (наименование исполнительного органа Кутейниковского сельского поселения, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид  подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача «Обеспечена деятельность  Администрации Кутейниковского сельского поселения» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1  «Разработан топливно-энергетический баланс Кутейниковского сельского поселения» | Х | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Василенко Татьяна Владимировна, специалист 1 категории по вопросам ЧС, пожарной безопасности, архивной работе, ЖКХ) | Х | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольнаяточка 1.1  «Разработка топливно-энергетического баланса Кутейниковского сельского поселения» | 1 октября 2025 г. | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Василенко Татьяна Владимировна, специалист 1 категории по вопросам ЧС, пожарной безопасности, архивной работе, ЖКХ) | топливно-энергетический баланс | Х |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2  «Разработан топливно-энергетический баланс Кутейниковского сельского поселения» | Х | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Василенко Татьяна Владимировна, специалист 1 категории по вопросам ЧС, пожарной безопасности, архивной работе, ЖКХ) | Х | информационная система отсутствует |
| 2.2. | Контрольнаяточка 2.1  «Разработка топливно-энергетического баланса Кутейниковского сельского поселения» | 1 октября 2026 г. | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Василенко Татьяна Владимировна, специалист 1 категории по вопросам ЧС, пожарной безопасности, архивной работе, ЖКХ) | топливно-энергетический баланс | Х |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 3  «Разработан топливно-энергетический баланс Кутейниковского сельского поселения» | Х | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Василенко Татьяна Владимировна, специалист 1 категории по вопросам ЧС, пожарной безопасности, архивной работе, ЖКХ) | Х | информационная система отсутствует |
| 3.2. | Контрольнаяточка 3.1  «Разработка топливно-энергетического баланса Кутейниковского сельского поселения» | 1 октября 2027 г. | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Василенко Татьяна Владимировна, специалист 1 категории по вопросам ЧС, пожарной безопасности, архивной работе, ЖКХ) | топливно-энергетический баланс | Х |

Примечания:

1. Х – данные ячейки не заполняются.

2. Используемое сокращение:

ЕИС – Единая информационная система.».